ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Малиновское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Малиновского сельского поселения

и иной официальной информации

15 мая 2025 г.

Издается с 2005 г.							         № 55        с.Малиновка

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.05.2025 										№  87

Об утверждении муниципальной программы

«Энегосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Малиновского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Малиновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселения» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и разместить на официальном сайте  муниципального образования «Малиновское сельское поселение».

3. Настоящее   постановление вступает  в  силу со  дня  его  официального  опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации) Н.Н. Вычужанина

Приложение

к постановлению Администрации

Малиновского сельского поселения

от 15.05.2025  № 87

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы»

Паспорт Программы

| Наименование программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 "Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд"; Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности » Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), горячей и холодной воды для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнения разработанных предложений и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования, в т.ч. по годам | Расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. | 2026 г. |  | 2027г. |  | 2028г. |  | 2029 г. |  | Всего |  |  |
| Средства бюджета Томского муниципального района | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| Средства местного бюджета | 300 | 350 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 2150 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Снижение потребления энергоресурсов в зданиях Малиновского сельского поселения. Улучшение экологической ситуации. Экономический эффект от внедрения Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за выполнением | Администрация Малиновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Обоснование необходимости энергосбережения и разработки Программы

В связи с постоянным ростом цен на ЭР назрела необходимость проведения мероприятий по экономии тепловой и электрической энергии.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием для жизни на территории Малиновского  сельского поселения, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться экономии как ЭР так и финансовых ресурсов.

Анализ показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 20 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии, и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

1) к росту «финансовой  нагрузки» на бюджет сельского поселения;

2) к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР на всей территории Малиновского  сельского поселения  при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР.

Наряду с экономией от мероприятий по экономии тепловой и электрической энергии появляются дополнительные средства для развития коммунальной инфраструктуры, решается экологическая проблема.

Проблема энергосбережения является как технической, так и социально-экономической

- Цель Программы

Разработка комплексной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, обеспечивающей:

1) Снижение затрат на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади объектов Малиновского  сельского поселения. Целевой индикатор: Снижение расходов консолидированного бюджета на оплату энергоресурсов, энерго- и теплообеспечения Малиновского  сельского поселения  в среднем на 15-20% в сопоставимых условиях.

2) Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений, создание более комфортных условий. Уменьшение административной нагрузки, связанных с обеспечением энерго- и теплоснабжения.

3) Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем; снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии тепло- и электроэнергии; снижение затрат бюджета на новую коммунальную инфраструктуру при реализации проектов капитального ремонта и реконструкции благодаря использованию энергосберегающих технологий. Целевой индикатор: снижение общего потребления энергоресурсов объектами к 2029 году на 20% к уровню 2025 г.

4) Формирование свода нормативов по энергосбережению для проектов капитального ремонта и реконструкции объектов Малиновского  сельского поселения. Целевой индикатор: Наличие проекта изменений в нормативной базе капитального ремонта и реконструкции в части энергоэффективности с учетом результатов реализации Программы.

Основной целью является повышение экономических показателей, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за тепло- и  электроэнергию.

Снижение затрат к 2029 году на потребление ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 20%.

- 2. Задачи Программы

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

1) Энергетические обследования выбранных объектов Малиновского  сельского поселения  и диагностика потенциала повышения эффективности использования электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, газа для их функционирования. Оценка нормативных и фактических уровней потребления энергоресурсов объектами, выявление основных областей неэффективного использования тепла и электроэнергии.

2) Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Малиновского  сельского поселения в результате перехода на энергосберегающий путь развития за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и реализации энергосберегающих мероприятий и проектов;

3) Повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и технического перевооружения энергетического комплекса;

4) Создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;

5) Формирование культуры энергосбережения;

6) Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

- 3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2) обязательность учета энергетических ресурсов;

3) экономическая целесообразность энергосбережения.

- 4. Управление энергосбережением на территории

- Малиновского  сельского поселения

Администрация Малиновского  сельского поселения  определяет стратегию энергосбережения, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

1) организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

2) составление энергетических балансов и паспортов;

3) организация энергетических обследований, финансируемых из бюджета.

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

1) цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

2) описание проекта;

3) сроки и этапы реализации;

4) перечень основных мероприятий в реализации проекта;

5) перечень исполнителей проекта;

6) объемы экономии и бюджетную эффективность;

7) объемы и источники финансирования проекта;

8) ожидаемые конечные результаты.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии осуществляется за счет:

средств местного бюджета.

- 6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами  проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Малиновского  сельского поселения,

Программные мероприятия предусматривают:

1) создание системы управления эффективностью  использования энергии  на территории Малиновского  сельского поселения;

2) организационные проекты энергосбережения на территории  Малиновского сельского поселения.

- 7. Системы основных технических мероприятий программы

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

1. Модернизация искусственного освещения:

1) Централизованная замена ламп на светодиодные (LED- диоды);

2) Централизованная замена ламп в знаках и указателях (типа "Выход", "Не входить" и т.п.) на LED диоды;

3) Рационализация расположения источников света в помещениях;

4) Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

5) Автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п.);

6) Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

7) Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

2. Модернизация теплоснабжения:

1) установка счетчика по учету тепловой энергии;

2) создание системы контроля и управления распределением тепловой энергией;

3) применение современных технологий теплоизоляции трубопровода и распределительных сетей;

4) утепление внешних стен и крыш зданий;

5) ремонт и замена окон и дверей;

6) автоматическое регулирование потребления тепловой энергии за счёт использования датчиков температуры;

7) замена оборудования тепловых пунктов на более экономичные;

8) замена электромоторов, используемых в вентиляции, на более эффективные;

9) модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек;

10) профилактические испытания электрооборудования и замеры сопротивления изоляции 3. Модернизация водоснабжения:

1) Централизованная замена запорной арматуры;

2) Установка счетчиков потребления воды;

3) Обновление до 40% устаревшего электротехнического оборудования (электродвигатели, распределительные щиты, распределительные пункты, щиты силовые, щиты освещения);

4) Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек.

- 8. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в два этапа.

На I этапе основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

1) Проведение энергетических обследований объектов на территории Малиновского  сельского поселения (первичных, повторных), разработка технико-экономических обоснований на реализацию энергосберегающих проектов;

2) Организация учета, контроля и диагностики рациональному использованию.

На II этапе в 2025- 2029 годах должны быть освоены и должны получить развитие высоко энергоэффективные виды оборудования, материалы.

- 9. Заключение

Программа энергосбережения на территории Малиновского  сельского поселения обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

1) систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствование энергетического баланса;

2) организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3) организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4) разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация энергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

- Приложение 1

- к Программе «Энергосбережение и

- повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселении»

- Перечень мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселения"

- на 2025-2029 годы

| № п/п | Перечень работ |  |  | Затраты по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Технико-экономический или другой эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. . |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание нормативно-правовой базы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |
| 1.2. | Проведение энергетических обследований зданий (с.Малиновка с Александровское ), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий (1 раз в 5 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Количество ТЭР сэкономленных в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 1.3. | Обновление энергетических паспортов: здание Администрации с Малиновка с Александровка (1 раз в 5 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Количество ТЭР сэкономленных в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению в системе ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена устаревшего оборудования силовых распределительных сетей: распред. щиты, распред. пункты, щит силовой, щит освещения, щиты управления согласно современным требованиям: установка узо, диф.автоматов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Увеличение надежности и безопасности работы, пожаробезопасности. Экономия расхода электроэнергии; уменьшение потерь электроэнергии в сетях на 2,5%; Улучшение защиты сетей от короткого замыкания и перенапряжения; улучшение качества эл./энергии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 2.2. | Перекладка электрических сетей розеточных групп и сетей освещения в зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижения потерь электрической энергии 2,5 -3 %; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 2.3. | Вывод из эксплуатации и замена физически и морально устаревшего энергоснабжающего оборудования |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Уменьшение подведенной мощности-; уменьшение затрат по оплате электроэнергии; уменьшение эксплуатационных затрат; Улучшение качества контроля потребления электроэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по энергосбережению в системе ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Централизованная замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы в зданиях |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Уменьшение подведенной мощности; уменьшение затрат по оплате электроэнергии; уменьшение эксплуатационных затрат. Уменьшение потребляемой мощности как активной, так и реактивной, разгрузит трансформаторную подстанцию, подводящие кабели, внутреннюю электропроводку, что приведет к увеличению их ресурса, улучшению пожаробезопасности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 3.2. | Установка энергосберегающих светильников уличного освещения |  |  | 100 |  | 135 |  | 150 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Уменьшение потребляемой мощности, Уменьшение затрат по оплате электроэнергии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 3,3 Установка датчиков движения и звука для включения света, на лестничных маршрутах, коридорах и тд |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Уменьшение потребляемой мощности Уменьшение затрат по оплате электроэнергии |
| 4. Мероприятия по энергосбережению в системе ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение гидравлических тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем экологически чистыми технологиями без демонтажа оборудования |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижение потерь тепловой энергии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 4.2. | Усиление теплозащиты стен и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижение тепловых потерь в окружающую среду |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 4.3. | Снижение потерь тепла путем уплотнения щелей и неплотностей оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижение тепловых потерь в окружающую среду |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 4.4. | Ревизия всех окон, стен с зачисткой и ремонтом внешних швов |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижение тепловых потерь в окружающую среду |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| 4.5. | Замена радиаторов отопления зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | снижение тепловых потерь в окружающую среду |
| 46 | Установка новой пеллетной котельной для отопления здания Администрации детского сада, Малиновка |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  | Уменьшение количества угольных котельных,выбросов вредных веществ в атмосферу, увеличение коэффициэнта теплоотдачи тепловой энергии |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по энергосбережению в системе ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка приборов учета воды |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  | Надежность работы системы водоснабжения и канализации; экономия расхода ХВС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Томского муниципального района |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по энергосбережению в системе ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение и аттестация ответственных лиц |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Малиновского сельского поселения |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 2

- к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселении»

- Форма

- предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для

- реализации мероприятий программы

| Наименование программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы | Бюджет Малиновского сельского поселения Томского муниципального района | Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 05.2025 г. по нормативной базе "ГЭСН 2025 "ТСНБ-2025 Томской области" с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены | Всего на мероприятие 2 150,0 тыс. руб., в том числе по годам: На 2025 год - 300тыс. руб. На 2026 год - 350тыс. руб. На 2027 год - 400 тыс. руб. На 2028 год - 500 тыс. руб. На 2029 год - 600тыс. руб. |  |
|  | Бюджет Томского муниципального района |  | 1 000тыс. руб. |  |