**Отчет**

**о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения в Малиновском сельском поселении в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства на**

**2020-2024 г.г.**

В соответствии с планом мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения в Малиновском сельском поселении в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства на 2020-2024 г.г. проведены следующие мероприятия:

1. проведены реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Лесная в с.Малиновка – 2023 год;

2. проведены геологические изыскания и произведено бурение скважины по ул.Калинина, 6а в с.Малиновка – 2020 год;

3. проведены реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Пролетарская, ул.Космонавтов, ул.Промышленная в с.Малиновка – 2020 год;

4. проведены реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Чапаева-ул.Гоголя в с.Александровское – 2021 год;

5. установлен безреагентный фильтр обезжелезивания (фильтровальная установка Фильтерра) по адресу: с.Александровское, ул.Коммунистическая, 77/1 – 2020 год;

6. проведены реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Коммунистическая в с.Александровское – 2021 и 2024 год;

7. установлена накопительная ёмкость 25 куб.м. по адресу: п.Заречный, ул.Северная, 43-2022;

8. проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Лесная в п.Заречный (1000 м) – 2020 год;

9. введен в эксплуатацию безреагентный фильтр обезжелезивания (фильтровальная установка Фильтерра) на скважине по ул.Северная, 43 в п.Заречный – 2023 год;

10. капитально отремонтированы сети водоснабжения в п.Молодёжный ДК-д.7 с заменой запорной арматуры – 2021 год;

11. капитально отремонтированы сети водоснабжения по ул.Рабочая в с.Малиновка – 2022 год.

Глава Малиновского сельского поселения И.В.Сухов