МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.02.2022                                                                                      	 № 7

О мероприятиях по организационному

пропуску паводковых вод на территории

Малиновского сельского поселения

в 2022 году

В целях своевременной и организационной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

- Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод в составе:

Председатель комиссии:

Сухов И.В. – Глава поселения (Глава Администрации)

Члены комиссии:

Дуквин А.И. – зам.Главы Администрации

Стасеева Н.И. – администратор

Подсевалова С.В. – администратор

Городилов М.В. – директор ООО «РСО ТеплоГарант» (по согласованию).

- Утвердить план работы комиссии, согласно приложению 1.

- Утвердить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод на территории поселения, согласно приложению 2.

Глава поселения

(Глава Администрации)								И.В. Сухов

А.И.Дуквин

92 01 44

Приложение 1 к распоряжению

Администрации Малиновского сельского поселения

от 04.02.2022   № 7

ПЛАН

работы оперативно-хозяйственной комиссии

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Провести разъяснительную работу индивидуально с каждым собственником земельного участка, жилого дома, строения по ул.Набережная в с.Малиновка, ул.Тимирязева и ул.Заречная в с.Александровское, попадающих в зону затопления, о необходимости проведения противопаводковых мероприятий и обеспечению личной безопасности в период прохождения паводка | до 23.03.2022 |
| 2. | Совместно со страховыми компаниями провести работу среди населения и предприятий по страхованию имущества от ЧС | 23.03.2022 |
| 3. | Организовать работы по очистке крыш от снега и наледи | 16.03.2022 |
| 4. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (Ассенизаторские машины, наносы) | 16.03.2022 |
| 5. | Установить водомерный пост в районе моста через р.Омутная на подъезде к д.Москали | 23.03.2022 |
| 6. | Провести обследование мостовых трубных проездов, водоразгородительных сооружений: а) с.Александровское: ул.Пионерская, ул.Коммунистическая (2); б) с.Малиновка: ул.Лесная; в) п.Заречный: ул.Светлая; г) п.Молодежный: 2 трубных перехода | до 23.03.2022 |
| 7. | Заключить договор с предприятиями о предоставлении высоко проходимой техники на случай ЧС и обеспечить их запасом ГСМ | до 31.03.2022 |
| 8. | Совместно с руководителями ТСЖ, УК провести обследование подвалов МКД на случай их подтопления и принять соответствующие меры | 23.03.2022 |

Приложение 2 к распоряжению

Администрации Малиновского сельского поселения

от 04.02.2022   № 7

График дежурства

руководящего состава сельского поселения на период пропуска

паводковых вод в 2022 году

| Дата дежурства | Ф.И.О. ответственного дежурного | Должность | Телефон Раб./дом./сот. |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.04.2022 | Сухов И.В. | Глава поселения (Глава Администрации) | 92-01-44 8-952-888-0970 |
| 03.04.2022 | Дуквин А.И. | Зам.Главы Администрации | 92-01-44 8-961-097-4313 |
| 09.04.2022 | Смоленцева О.А. | Управляющий Делами | 92-02-44 92-02-77 8-960-971-2709 |
| 10.04.2022 | Копышева В.А. | Главный специалист | 92-00-37/ 92-01-54 8-909-548-7807 |
| 16.04.2022 | Вычужанина Наталья Николаевна | Специалист 1 категории | 92-00-37 8-906-954-0308 |
| 17.04.2022 | Мулюкова Г.Ш. | Специалист 1 категории | 92-02-38/ 8-909-545-9312 |
| 23.04.2022 | Подсевалова С.В. | Администратор | 92-11-46 8-960-970-4646 |
| 24.04.2022 | Стасеева Н.И | администратор | 96-00-45/ 96-00-54 8-906-948-7424 |
| 30.04.2022 | Галынская М.Г. | администратор | 92 02-44 8-953-910-5706 |