****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.05.2016 № 39

Об утверждении муниципальной

Программы «Повышение безопасности

дорожного движения в

Малиновском сельском поселении

на 2016-2020 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями), Уставом Малиновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 г.г.» (далее «программа»), согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Малиновское сельское поселение» в сети Интернет- [www.malinovskoe.tomsk.ru/](http://www.malinovskoe.tomsk.ru/)
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения

(Глава Администрации) И.В.Сухов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к постановлению Администрации Малиновского сельского поселения  От «04» \_\_\_05\_\_\_ 2016 г. |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Малиновском сельском поселении на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малиновского сельского поселения на 2016-2020 г.г. (далее программа) |
| Основание для подработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Распоряжение правительства РФ от 27.10.2012 № 195-Р «Об утверждения концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г» |
| Заказчик программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Малиновского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель  - Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения  Задачи  - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления;  - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения;  - предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;  - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2020 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования программы  – средства местного бюджета  2016-2158,9 тыс.руб.  2017 – 1788,0 тыс. руб  2018 – 1864,0 тыс. руб  Общий объем финансирования 5810,90 тыс. руб  Объёмы финансирования могут корректироваться после принятия областного, районного бюджета и бюджета Малиновского сельского поселения на очередной финансовый год |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация Малиновского сельского поселения, подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом №44 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб» и другими законными актами. |

1. **Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**её решения**

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждения аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От её успешного решения в значительной степени зависит не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики Малиновского сельского поселения, Томского муниципального района.

**2. Технико-экономическое обоснование программы**

По территории Малиновского сельского поселения проходит около 64 км дорог категории общего пользования местного значения. Понижение уровня безопасности дорожного движения на дорогах в последнее время, объясняется рядом следующих факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствует темпам строительства и реконструкции дорог;

- недостаточное финансирование работ по ремонту дорог, ведет к значительному ухудшению условий движения;

- недостаточная освещенность дорог;

- отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде всего владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов.

Сложившаяся обстановка требует программного целевого подхода к её решению.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

|  |
| --- |
| Программа финансируется из средств бюджета Администрации Малиновского сельского поселения, средств «Поддержки дорожного хозяйства» (Дорожного фонда)  «Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения»  2016 - 2158,9 тыс. руб  2017 – 1788,0 тыс. руб  2018 – 1864,0 тыс. руб |

**4. Оценка эффективности реализации программы**

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности Программы является повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение уровня аварийности и дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, улучшения состояния дорог местного значения.

В процессе реализации программы предусмотрено решение следующих задач:

- замена старых дорожных знаков и установка новых содержание и нанесение разметки;

- установка светофоров типа Т7 в п.Молодёжный, с.Александровское, с.Малиновка.

- ремонт проезжей части дорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог с.Малиновка, п.Заречный, с.Александровское;

- строительство тротуаров с.Александровское, с.Малиновка;

- обустройство пешеходных переходов и искусственных неровностей с.Малиновка, п.Молодежный, с.Александровское;

- ремонт устройство и техническое обслуживание линий наружного освещения п.Заречный, с.Малиновка, п.Молодежный, с.Александровское;

**5. Механизм управления реализации программы**

Разработка основных мероприятий, механизм управления, профилактика ПДД с учетом особенностей населенных пунктов Малиновского сельского поселения разрабатывается (согласовывается) с участием органов ГИБДД и специалистов района. Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация Малиновского сельского поселения, а также государственные органы в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Размеры финансовых затрат и работы, связанные с финансированием, а также очередность проведения работ могут корректироваться в зависимости от поступления

- Федеральных средств

- Областных средств

- Районных средств

- иные формы финансирования (совпартнерство, благотворительность, спонсорская помощь и др.)

**6. Система мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Малиновском сельском поселении 2016-2020»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам  (тыс. руб) | | | | | | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5.1 Обеспечение сохранности автомобильных дорог. Улучшение их технического состояния | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектов организации дорожного движения, кадастровых паспортов регистрации права собственности на дороги, постановка на учет бесхозных дорог | - | 200,0 | 200,0 |  |  | 400 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 2 | Ремонт дорог поселения | 3800 | 200 | 300 |  |  | 4300 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 3 | Зимнее содержание дорог | 1000 | 1100 | 1100 |  |  | 3200 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 4 | Летнее содержание (подсыпка ПГС, грейдирование, профилирование) | 400,0 | 400,0 | 300 |  |  | 1100 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 5 | Установка дорожных знаков, светофорных объектов типа Т7. Строительство тротуаров, у детских учреждений, нанесение разметки «Пешеходный переход» и выполнение искусственных неровностей | 400,0 | 400,0 | 300 |  |  | 1100 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 6 | Капитальный ремонт линий наружного освещения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 7 | Оплата электроэнергии | 450,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 1450 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |
| 8 | Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудованием и сетей уличного освещения | 140,0 | 150,0 | 160,0 |  |  | 450,0 | Бюджет  Малиновского  поселения | Администрация  Малиновского  поселения |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **п.Молодежный** | | | | | |
| Мониторинг состояния дорог | + | + | + | + | + |
| Установка знаков на желтом фоне | + |  |  |  |  |
| Установка светофора Т7 | + |  |  |  |  |
| Изготовление 2-х искусственных неровностей | + |  |  |  |  |
| Нанесение разметки «пешеходный переход» | + |  |  |  |  |
| Техническое облуживание, и ремонт оборудования сетей уличного освещения | + |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Зимнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| **с.Малиновка** | | | | | |
| Мониторинг состояния дорог | + | + | + | + | + |
| Капитальный ремонт дорог  Ул.Рабочая – Школьная - Песочная (до школы) | + |  |  |  |  |
| Установка светофораТ7 | + |  |  |  |  |
| Искусственная неровность | + |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог  (грейдирование, профилирование) | + | + | + | + | + |
| Зимнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Установка знаков на желтом фоне | + | + |  |  |  |
| Нанесение разметки «пешеходный переход» | + |  |  |  |  |
| Строительство тротуаров | + |  |  | + | + |
| Капитальный ремонт линий наружного освещения |  | + | + | + | + |
| Ямочный ремонт | + | + | + | + | + |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования сетей уличного освещения | + | + | + | + | + |
| **п.Заречный** | | | | | |
| Мониторинг состояния дорог | + | + | + | + | + |
| Техническое обслуживание и ремонт оборудования и сетей уличного освещения | + | + | + | + | + |
| Отсыпка (ПГС) ул.Лесная |  |  | + |  |  |
| Ямочный ремонт дорог | + | + | + | + | + |
| Монтаж, установка светильников ул.Молодёжная |  | + | + |  |  |
| Зимнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Летнее содержание дорог (грейдирование, профилирование) | + | + | + | + | + |
| **д.Москали** | | | | | |
| Мониторинг состояния дорог | + | + | + | + | + |
| Зимнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Летнее содержание дорог (грейдиронание, профилирование, подсыпка) | + | + | + | + | + |
| Монтаж и установка светильников, капитальный ремонт линий наружного освещения |  |  | + | + |  |
| **с.Александровское** | | | | | |
| Мониторинг состояния дорог | + | + | + | + | + |
| Установка дорожных знаков нового образца | + | + |  |  |  |
| Нанесение разметки «пешеходный переход» | + |  |  |  |  |
| Установка светофора Т7 (школа) | + |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание, ремонт оборудования и сетей уличного освещения | + | + | + | + | + |
| Монтаж и установка светильников ул.Коммунистическая (областная дорога) |  |  |  |  |  |
| Строительство тротуара (Детский сад) |  | + | + |  |  |
| Ремонт участка дороги с заменой водосточной трубы (ул.Стадионная- Чапаева) | + |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Зимнее содержание дорог | + | + | + | + | + |
| Отсыпка ПГС (щебень) пер.Стадионный -ул.Чапаева (детский сад) |  |  | + |  |  |

\*Источники финансирования работ, связанных с освещением дорог – раздел 0503 «Благоустройство».

\*\* Объем финансирования 2018-2020 г.г. – неизвестен.