Совет  Малиновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

с.Малиновка								             09.10.2015г  № _20___

48 собрание  3-го  созыва

Об утверждения  плана  капитального  ремонта  дорог (улиц)

Малиновского  сельского  поселения  на  2016 год

Рассмотрев      план  капитального  ремонта  дорог (улиц)  Малиновского  сельского  поселения  на  2016  год

Совет  Малиновского  сельского поселения  РЕШИЛ:

1.  Принять  план  капитального  ремонта  дорог (улиц)  Малиновского  сельского  поселения  на  2016  год  согласно  приложения.

2. Направить настоящее Решение Главе Малиновского сельского поселения для подписания и опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Малиновского сельского поселения и на сайте в сети Интернет.

Председатель Совета  поселения			    	            Н.М.  Гончарова

Глава  поселения (Глава  Администрации)                               И.В. Сухов

- Приложение к Решению

- Совета Малиновского поселения

- № 20 от 09.10.2015

ПЛАН

Капитального ремонта дорог (улиц) Малиновского сельского поселения на 2016 год

| № п\п | Наименование улицы | Вид работы | Период проведения ремонта | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Малиновка |  |  |  |
| 1 | Некрасова, Школьная, Песочная | Твердое покрытие (асфальтирование) | Май-сентябрь | Дополнительное из бюджета Томского района |
| 2 | Рабочая, Некрасова, Пролетарская, Чулымская | Ямочный ремонт | Май-сентябрь | Дополнительное из бюджета Томского района |
| 3 | Калинина, Кирпичная, Пролетарская | Ремонт дорог с использованием ПГС, щебня | Май-сентябрь | Бюджет Малиновского сельского поселения |
|  | с.Александровское |  |  |  |
| 1 | Стадионная, Чапаева | Твёрдое покрытие (асфальтирование) | Май-сентябрь | Дополнительное из бюджета Томского района |
| 2 | Пушкина, Некрасова, Стадионная | Ремонт с использованием ПГС, щебня | Май-сентябрь | Бюджет Малиновского сельского поселения |
|  | п.Заречный |  |  |  |
| 1 | Заречная | Твердое покрытие (асфальтирование) | Май-сентябрь | Дополнительное из бюджета Томского района |
| 2 | Лесная, Нагорная | Ремонт дорог с использованием ПГС, щебня | Май-сентябрь | Бюджет Малиновского сельского поселения |